Université Mohamed Premier Oujda 	Filières : IA, GINF, ROC, IRSI

École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane	Prof : Mohamed BADIY

Année universitaire : 2025 / 2026

GESTION AGILE DE PROJET INFORMATIQUE – TD, TP

Série d’Activité n°1

OBJECTIF PRINCIPAL:

Simuler un projet dans un environnement sans méthodologie définie pour évaluer la capacité des étudiants à s’adapter, gérer les imprévus, et organiser leur travail en équipe instinctivement.

PROJET : Système intelligent de gestion et d'optimisation des ressources hospitalières

# Description du Projet :

Un centre hospitalier souhaite moderniser sa gestion des ressources médicales et hospitalières à travers une solution logicielle intégrée et intelligente. Le système devra coordonner en temps réel l'allocation des ressources (lits, équipements médicaux, personnel soignant) en fonction des urgences, des plannings opératoires, et des disponibilités. Il devra également gérer les flux de patients, optimiser les parcours de soins, et anticiper les besoins en ressources grâce à des algorithmes de prédiction. Le projet nécessite le développement d'une architecture logicielle robuste, capable d'intégrer différentes sources de données (dossiers médicaux, plannings, disponibilité des ressources) tout en respectant les normes strictes de sécurité et de confidentialité des données médicales. L'interface devra être intuitive pour le personnel médical et administrative, tout en offrant des fonctionnalités avancées de reporting et d'aide à la décision.

Public cible :

- Personnel médical (médecins, infirmiers)

- Équipe administrative hospitalière

- Gestionnaires des plannings

## Première partie - Caractéristiques du projet

Par groupes de 4, vous devez :

  - Remplissez les caractéristiques principales du projet en vous basant sur les éléments suivants : quels sont les objectifs du projet, les ressources humaines nécessaires, les résultats attendus, et la limite de temps pour réaliser ce projet.

| Quels sont les 4 à 5 objectifs principaux du projet ? (Réfléchissez à ce que le système doit accomplir pour répondre aux besoins des utilisateurs) | Combien de temps disposez-vous pour développer le système de recommandation ? Définissez une durée réaliste pour chaque phase du projet (conception, développement, tests, et déploiement). |
| --- | --- |
| Quelles sont les compétences et les profils nécessaires dans l'équipe pour mener à bien ce projet ? | Quels sont les résultats concrets que vous attendez à la fin du projet ? |

Formules à utiliser pour l’estimation du temps par tâche :

## Temps total = Temps optimiste + (4 × Temps probable) + Temps pessimiste6

  - Calcul du coût :

- Coût de base = Nombre d'heures × Taux horaire

- Coût matériel = Serveurs + Licences + Formation

- Marge de risque = 15% du (Coût de base + Coût matériel)

- Coût total = Coût de base + Coût matériel + Marge de risque

## Deuxième partie - Gestion des contraintes initiales

Le client présente ces contraintes :

- Budget maximum : 50 000 DH

- Délai : 4 mois

- Équipe : 4 développeurs

- Premier prototype fonctionnel attendu sous 6 semaines

- Réétablir le planning

- Identifier les risques potentiels

- Calculer le nouveau cout

## Troisième partie - Gestion des imprévus

Le client introduit des nouveaux événements:

Scénario 1 : " L'hôpital demande d'intégrer une API de connexion avec le système national de gestion des dossiers médicaux partagés (DMP)"

Impact à calculer :

- Nouvelles tâches à ajouter

- Modification du planning

- Ajustement du budget

Scénario 2 : " Suite à une nouvelle réglementation, il faut ajouter un module de traçabilité complète des accès aux données des patients avec signature électronique"

Impact à calculer :

- Retard sur le planning

- Coûts supplémentaires

- Réétablir le planning

- Identifier les risques potentiels

- Calculer le nouveau cout

## Quatrième partie : Présentation Finale et Sélection de l'Équipe

Chaque équipe doit défendre son projet et démontrer pourquoi elle est la meilleure candidate pour la réalisation du projet, en se basant sur les décisions prises tout au long des différentes phases.

Instructions :

- Présentation des Résultats : Chaque équipe doit préparer une présentation finale qui répond aux éléments suivants :

  - Temps : Comment avez-vous géré les délais et quelle est votre estimation finale pour la réalisation du projet ?

  - Coût : Quel est votre budget final et comment avez-vous maîtrisé les coûts (ou justifié les dépassements) ?

  - Équipe : Décrivez comment votre équipe a fonctionné (répartition des rôles, collaboration, gestion des imprévus).

  - Objectifs : Quels sont les principaux objectifs du projet que vous avez priorisés ?

  - Bénéfices : Pourquoi votre solution est-elle bénéfique pour le département d'orientation de l’université ? Quels avantages concrets offre-t-elle aux étudiants et à l’administration ?

- Argumentaire de Sélection :

Chaque équipe doit expliquer pourquoi elle devrait être choisie pour la réalisation du projet.

Mettez en avant les points forts de votre approche (créativité, efficacité, gestion des contraintes) et en quoi votre équipe est plus performante que les autres.

- Déroulement :

Chaque équipe aura 10 minutes pour présenter ses résultats.